İŞ TANIMI DOKÜMANI

(Statement of Work – SOW)

React Hooks ile Görev (Todo) Listesi Uygulaması

| Proje Adı | React Hooks ile Görev (Todo) Listesi Uygulaması |
| --- | --- |
| Doküman Türü | İş Tanımı Dokümanı (Statement of Work – SOW) |
| Doküman Versiyonu | 1.0 |
| Tarih | 19 Ağustos 2026 |
| Hazırlayan | Frontend Geliştirme Ekibi |
| Durum | Onaya Sunuldu |

# 1. Proje Özeti

Bu doküman, React ve React Hooks (useState, useEffect, useRef, useMemo, useCallback, useContext) kullanılarak geliştirilecek bir Görev (Todo) Listesi uygulamasının kapsamını, teknik yaklaşımını, teslimatlarını ve zaman çizelgesini tanımlar. Uygulama, temel React kavramlarını uygulamalı olarak göstermeyi amaçlayan eğitim/örnek niteliğinde bir projedir ve gerçek zamanlı veri kaynağı olarak JSONPlaceholder (https://jsonplaceholder.typicode.com/) sahte REST API'sini kullanacaktır.

Projenin temel hedefi, fonksiyonel bileşenler ve hook tabanlı state/side-effect yönetimini bir arada kullanarak; veri çekme, listeleme, filtreleme, ekleme/silme ve tema yönetimi gibi işlevleri barındıran, performansı optimize edilmiş bir React uygulaması ortaya koymaktır.

# 2. Proje Kapsamı

## 2.1 Kapsam Dahilinde

- React (fonksiyonel bileşenler) ile todo listesi uygulamasının sıfırdan geliştirilmesi.

- JSONPlaceholder API'sinin /todos uç noktasından veri çekilmesi ve arayüzde listelenmesi.

- useState, useEffect, useRef, useMemo, useCallback ve useContext hook'larının uygulama içinde anlamlı ve gerekçeli kullanımı.

- Todo ekleme, tamamlandı olarak işaretleme ve silme işlevlerinin (istemci tarafında) uygulanması.

- Duruma göre filtreleme (Tümü / Aktif / Tamamlanan).

- Context API ile global tema (açık/koyu mod) yönetimi.

- Yükleniyor ve hata durumlarının kullanıcı arayüzünde uygun şekilde gösterilmesi.

- Temel responsive (duyarlı) tasarım.

## 2.2 Kapsam Dışında

- Gerçek bir backend/veritabanı geliştirilmesi (JSONPlaceholder salt-okunur bir mock API'dir; POST/PUT/DELETE istekleri sunucuda kalıcı olarak saklanmaz).

- Kullanıcı kimlik doğrulama (authentication) ve yetkilendirme (authorization).

- Çoklu dil desteği (i18n).

- Native mobil uygulama geliştirme.

- Redux, Zustand gibi harici state yönetim kütüphanelerinin kullanımı (proje kapsamı bilinçli olarak yerleşik React hook'ları ile sınırlandırılmıştır).

# 3. Kullanılacak Teknolojiler

| Katman | Teknoloji / Araç |
| --- | --- |
| Kütüphane | React 18+ (Fonksiyonel Bileşenler) |
| Build Aracı | Vite (veya Create React App) |
| Dil | JavaScript (ES6+) / opsiyonel TypeScript |
| Stil | CSS Modules veya Tailwind CSS |
| Veri Kaynağı | JSONPlaceholder REST API (https://jsonplaceholder.typicode.com/todos) |
| HTTP İstemcisi | fetch API veya axios |
| Versiyon Kontrol | Git / GitHub |
| Kod Kalitesi | ESLint, Prettier |

# 4. React Hook Kullanım Planı

Uygulama, aşağıdaki tabloda belirtilen React hook'larını, ilgili işlevsel ihtiyaca doğrudan karşılık gelecek şekilde kullanacaktır. Bu eşleştirme, hem öğretici bir referans hem de geliştirme sırasında izlenecek teknik yol haritası niteliğindedir.

| Hook | Uygulamadaki Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| useState | Todo listesi, filtre durumu (tümü/aktif/tamamlanan), yeni todo input değeri ve yükleniyor/hata durumlarının yönetimi. |
| useEffect | Bileşen ilk render edildiğinde JSONPlaceholder API'sinden todoların çekilmesi ve filtre değiştiğinde ilgili yan etkilerin (side effect) tetiklenmesi. |
| useRef | Yeni todo eklerken input alanına otomatik odaklanma (focus) ve önceki render'lardaki değerleri (örn. önceki todo sayısı) yeniden render tetiklemeden saklama. |
| useMemo | Filtrelenmiş ve/veya sıralanmış todo listesinin, bağımlılıklar değişmediği sürece yeniden hesaplanmasının önlenmesi (performans optimizasyonu). |
| useCallback | Todo ekleme, silme, tamamlama gibi fonksiyonların referans kararlılığının sağlanarak alt bileşenlerin (örn. TodoItem) gereksiz yeniden render edilmesinin engellenmesi. |
| useContext | Tema (açık/koyu mod) ve/veya kullanıcı tercihleri gibi global durumların prop drilling yapılmadan bileşen ağacına dağıtılması. |

# 5. Fonksiyonel Gereksinimler

- Uygulama açıldığında JSONPlaceholder /todos uç noktasından ilk 20-30 todo kaydı çekilir ve listelenir.

- Kullanıcı bir metin girerek yeni bir todo ekleyebilir (istemci tarafında listeye eklenir).

- Kullanıcı bir todoyu tıklayarak tamamlandı/tamamlanmadı durumunu değiştirebilir.

- Kullanıcı bir todoyu listeden silebilir.

- Kullanıcı, todoları 'Tümü', 'Aktif' ve 'Tamamlanan' olarak filtreleyebilir.

- Filtrelenmiş liste, gereksiz yeniden hesaplamaları önlemek amacıyla useMemo ile türetilir.

- Todo ekleme formu, sayfa yüklendiğinde veya yeni todo eklendikten sonra useRef ile input alanına otomatik odaklanır.

- Kullanıcı, sağ üstteki bir düğme ile açık/koyu tema arasında geçiş yapabilir; tema tercihi useContext ile tüm bileşenlere iletilir.

- Veri çekme sırasında bir yükleniyor göstergesi, hata durumunda ise kullanıcı dostu bir hata mesajı gösterilir.

# 6. API Entegrasyon Detayları

Kaynak: https://jsonplaceholder.typicode.com/todos

- GET /todos — Todo listesinin çekilmesi (useEffect içinde, bileşen mount edildiğinde tetiklenir).

- GET /todos?userId={id} — Opsiyonel olarak belirli bir kullanıcıya ait todoların filtrelenmesi.

- POST /todos — Yeni todo ekleme simülasyonu (JSONPlaceholder kalıcı kayıt yapmadığından, arayüzde iyimser güncelleme / optimistic update ile gösterilecektir).

- PATCH /todos/{id} — Tamamlanma durumu güncelleme simülasyonu.

- DELETE /todos/{id} — Todo silme simülasyonu.

JSONPlaceholder salt-okunur bir test API'si olduğundan, değişiklik isteklerinin (POST/PATCH/DELETE) sunucu tarafında kalıcı olmayacağı; bu nedenle uygulama içi state'in (useState) 'kaynak doğruluk' (source of truth) olarak kullanılacağı açıkça belirtilir ve bu durum arayüzde/dokümantasyonda kullanıcıya iletilir.

# 7. Proje Teslimatları

| No | Teslimat | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proje İskeleti | Vite/CRA tabanlı React uygulaması, klasör yapısı, ESLint/Prettier yapılandırması |
| 2 | Todo Listesi Bileşenleri | TodoList, TodoItem, TodoForm, FilterBar bileşenleri |
| 3 | API Entegrasyonu | JSONPlaceholder /todos uç noktasından veri çekme, hata ve yüklenme durumlarının yönetimi |
| 4 | Hook Tabanlı State Yönetimi | İlgili hook'ların işlevsel gereksinimlere uygun şekilde uygulanması |
| 5 | Context ile Tema Yönetimi | useContext ile açık/koyu tema desteği |
| 6 | Test ve Doğrulama | Temel birim testleri ve manuel test senaryoları |
| 7 | Dokümantasyon | README, kurulum talimatları ve kod içi açıklamalar |

# 8. Zaman Çizelgesi (4 Haftalık Plan)

| Dönem | Aşama | Ana Faaliyetler |
| --- | --- | --- |
| 1. Hafta | Analiz & Tasarım | Gereksinim analizi, wireframe, teknik tasarım onayı |
| 2. Hafta | Temel Yapı & API Entegrasyonu | Proje iskeleti, JSONPlaceholder entegrasyonu, useState/useEffect uygulaması |
| 3. Hafta | Gelişmiş Hook Uygulamaları | useRef, useMemo, useCallback, useContext entegrasyonu, tema desteği |
| 4. Hafta | Test, Optimizasyon & Teslim | Test, performans optimizasyonu, dokümantasyon, teslim ve onay |

# 9. Kabul Kriterleri

| Kriter | Tanım |
| --- | --- |
| Todo Listeleme | Uygulama açıldığında JSONPlaceholder'dan çekilen todolar ekranda listelenir. |
| Todo Ekleme | Kullanıcı yeni bir todo ekleyebilir; input otomatik olarak odaklanır (useRef). |
| Todo Tamamlama/Silme | Kullanıcı bir todoyu tamamlandı olarak işaretleyebilir veya silebilir. |
| Filtreleme | Kullanıcı todoları 'Tümü', 'Aktif', 'Tamamlanan' olarak filtreleyebilir; filtreleme useMemo ile optimize edilir. |
| Performans | Gereksiz yeniden render'lar useCallback/useMemo ile önlenmiştir (React DevTools ile doğrulanabilir). |
| Tema Desteği | useContext ile açık/koyu tema arasında geçiş yapılabilir. |
| Hata Yönetimi | API isteği başarısız olduğunda kullanıcıya anlamlı bir hata mesajı gösterilir. |

# 10. Varsayımlar ve Kısıtlar

- Proje, öğretici/örnek amaçlı olduğundan üretim (production) ortamına yönelik ileri düzey güvenlik önlemleri kapsam dışıdır.

- JSONPlaceholder API'sinin kullanılabilirliği ve yanıt süreleri üçüncü taraf servise bağlıdır; SLA garantisi verilmemektedir.

- Tarayıcı desteği güncel Chrome, Firefox, Edge ve Safari sürümleri ile sınırlıdır.

- Proje ekibi, gerekli React ve JavaScript bilgisine sahip olduğu varsayılmaktadır.

# 11. Onay

Bu doküman, taraflarca aşağıda imza altına alınarak onaylanmıştır.

| Rol | Ad Soyad | İmza / Tarih |
| --- | --- | --- |
| Proje Sahibi | ________________________ | ________________________ |
| Geliştirme Ekibi Sorumlusu | ________________________ | ________________________ |